valoratuempresa.es

Guía de despliegue en producción

De prototipo a producto real: paso a paso para lanzar tu plataforma de valoración de empresas online.

Preparado para: Equipo fundador

Fecha: Marzo 2026

Versión: 1.0

# Resumen ejecutivo

Esta guía te lleva desde el prototipo funcional que ya tienes hasta un producto en producción que acepta pagos, genera informes PDF y atrae clientes. Está diseñada para un perfil no técnico y prioriza herramientas no-code o low-code siempre que es posible.

Tiempo estimado total: 2-4 semanas dedicando unas 5-8 horas/semana.

Inversión inicial estimada: 150-300€ (dominio + herramientas + primeros meses de hosting).

# Fase 1: Infraestructura base

Lo primero es tener dominio, hosting y la web desplegada. Objetivo: que alguien pueda visitar valoratuempresa.es y ver tu landing.

## 1.1 Comprar el dominio

- Ve a Namecheap.com o Porkbun.com (más baratos que GoDaddy)

- Busca valoratuempresa.es

- Compra el dominio .es (aprox. 8-12€/año). Si está libre, compra también el .com por seguridad

- Activa la renovación automática para no perderlo

💡 Consejo Compra también valoratuempresa.com si está disponible y redirígelo al .es. Así proteges tu marca.

## 1.2 Elegir plataforma de hosting

Tienes dos opciones principales. Recomiendo Vercel por su simplicidad y coste cero:

|  | Vercel (recomendado) | Framer |
| --- | --- | --- |
| Coste | Gratis (plan hobby) | Desde 10€/mes |
| Nivel técnico | Bajo (deploy automático) | Muy bajo (drag & drop) |
| Personalizable | Totalmente (React) | Limitado a su editor |
| App de valoración | Se integra nativamente | Requiere embed externo |
| Dominio custom | Sí, gratis | Sí, incluido |
| Ideal para | Landing + app todo junto | Solo la landing visual |

🎯 Recomendación Usa Vercel. Es gratis, despliega React directamente (que es lo que ya tienes), y puedes tener landing + app de valoración en un solo sitio sin herramientas extra.

## 1.3 Desplegar en Vercel

- Crea una cuenta en vercel.com (puedes usar tu Google o GitHub)

- Crea una cuenta en github.com si no la tienes (es donde vivirá tu código)

- Crea un nuevo repositorio en GitHub y sube los archivos del prototipo

- En Vercel, haz clic en “New Project” e importa tu repositorio de GitHub

- Vercel detectará que es un proyecto React y lo desplegará automáticamente

- Ve a Settings > Domains y añade valoratuempresa.es

- Configura los DNS en Namecheap apuntando a Vercel (Vercel te da las instrucciones exactas)

⏱ Tiempo estimado 2-3 horas si es tu primera vez con GitHub y Vercel. Hay miles de tutoriales en YouTube buscando “deploy React Vercel”.

# Fase 2: Integrar pagos con Stripe

Stripe es el estándar para cobros online. Es el sistema que usan el 90% de las startups y SaaS en Europa. Comisión: 1,5% + 0,25€ por transacción en tarjetas europeas.

## 2.1 Crear cuenta de Stripe

- Regístrate en stripe.com

- Completa la verificación de identidad y datos bancarios (donde recibirás los pagos)

- Stripe tarda 1-2 días en verificar tu cuenta

## 2.2 Configurar productos

En el Dashboard de Stripe, crea dos productos:

| Producto | Precio | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Informe Esencial | 149€ + IVA = 180,29€ | Pago único |
| Informe Profesional | 299€ + IVA = 361,79€ | Pago único |

## 2.3 Implementar Stripe Checkout

La forma más sencilla es usar Stripe Checkout (una página de pago preconfigurada por Stripe). El flujo sería:

- El usuario completa el formulario de valoración

- Ve un teaser gratuito con el rango de valoración

- Para ver el informe completo, hace clic en “Obtener informe”

- Se redirige a la página de pago de Stripe (tarjeta, Bizum, etc.)

- Tras el pago, vuelve a tu web y ve/descarga el informe PDF

🔧 Nivel técnico necesario Integrar Stripe Checkout requiere añadir unas 20-30 líneas de código. Si no te sientes cómodo, puedes contratar a un freelancer en Fiverr o Upwork por 100-200€ para esta integración específica. También puedes usar Claude para generar el código.

# Fase 3: Generación del informe PDF

El informe PDF es el producto que vendes. Tiene que ser profesional, con buena maquetación, gráficos y tu marca.

## 3.1 Opciones para generar PDFs

| Opción | Dificultad | Coste | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| React-PDF | Media | Gratis | Muy bueno |
| Puppeteer | Media-Alta | Gratis | Excelente |
| DocRaptor | Baja | Desde 15€/mes | Excelente |
| html2pdf.js | Baja | Gratis | Aceptable |

🎯 Recomendación Empieza con React-PDF (@react-pdf/renderer). Es gratuito, se integra directamente en tu app React, y genera PDFs de calidad profesional. Si necesitas más control visual, migra a Puppeteer más adelante.

## 3.2 Contenido del informe

El PDF debe incluir estas secciones:

- Portada con logo, nombre de la empresa valorada, fecha y disclaimer de confidencialidad

- Resumen ejecutivo con el rango de valoración (Equity Value), Enterprise Value y métrica clave (múltiplo aplicado)

- Datos de la empresa resumen de lo que ha introducido el usuario: sector, facturación, EBITDA, empleados

- Valoración por múltiplos con el múltiplo base del sector, ajuste por tamaño y resultado

- Valoración por DCF con tabla de proyecciones a 5 años, WACC, valor terminal

- Quality Score con gráfico radar de los 10 factores cualitativos

- Resultado ponderado con football field chart mostrando el rango por metodología

- Disclaimer legal completo sobre el carácter indicativo de la valoración

# Fase 4: Legal y fiscal

Para operar legalmente en España cobrando por un servicio digital, necesitas:

## 4.1 Estructura legal

Opción A — Autónomo: Lo más simple para empezar. Alta en Hacienda (modelo 036/037) + alta en RETA (Seguridad Social). Cuota de autónomo: ~80€/mes con tarifa plana los primeros 2 años. Es lo recomendable si facturas menos de ~40.000€/año.

Opción B — SL: Más protección patrimonial pero más coste de gestión. Solo merece la pena si prevees facturar >60.000€/año o quieres separar esto completamente de tu actividad como empleado.

⚠️ Importante Si trabajas por cuenta ajena en Suma Capital, verifica tu contrato de trabajo. Algunos contratos de PE tienen cláusulas de exclusividad o no competencia. Consulta con un abogado laboralista si es necesario. Un side project de valoración de PYMEs probablemente no compite con tu fondo, pero es mejor confirmarlo.

## 4.2 Obligaciones fiscales

- IVA: Los servicios digitales a empresas españolas llevan 21% de IVA. Tus precios deben mostrarse “+ IVA” o “IVA incluido”. Declaración trimestral (modelo 303).

- IRPF: Los ingresos del side project tributan como rendimiento de actividad económica. Se suman a tu renta del trabajo para calcular el tipo marginal.

- Facturación: Necesitas emitir factura por cada cobro. Herramientas recomendadas: Holded, Quaderno o Stripe Tax (que calcula y añade el IVA automáticamente).

## 4.3 Protección de datos (RGPD/LOPDGDD)

Al recoger datos financieros de empresas, necesitas:

- Política de Privacidad: Publicada en la web. Explica qué datos recoges, para qué y durante cuánto tiempo.

- Aviso Legal: Con tus datos fiscales (NIF, dirección, etc.).

- Política de Cookies: Si usas analytics o Stripe (que pone cookies).

- Consentimiento explícito: Checkbox antes de recoger datos financieros.

💡 Consejo Puedes generar estos textos legales con herramientas como Iubenda (desde 27€/año) o Termly (gratis para uso básico). Adaptan los textos a la legislación española.

# Fase 5: Analytics, SEO y lanzamiento

## 5.1 Analytics

Necesitas medir para saber qué funciona:

- Google Analytics 4: Gratuito. Instala el tag en tu web para ver visitantes, fuentes de tráfico y conversiones.

- Eventos de conversión: Configura eventos para: “formulario completado”, “pago iniciado”, “pago completado”, “PDF descargado”.

- Hotjar (opcional): Gratis hasta 35 sesiones/día. Grabaciones de pantalla para ver dónde se atascan los usuarios.

## 5.2 SEO básico

El SEO es tu canal de crecimiento principal a largo plazo. Acciones básicas:

- Título y meta description: “Valoración de empresas online | Informe profesional desde 149€ | valoratuempresa.es”

- Google Search Console: Regístrate y envía tu sitemap para indexación.

- Blog con contenido SEO: Publica 2-4 artículos al mes sobre temas como “cómo valorar una empresa en España”, “múltiplos de valoración por sector 2026”, “valoración de empresa para divorcio”. Estos artículos atraerán tráfico orgánico cualificado.

- Velocidad: Vercel ya optimiza esto. Verifica con Google PageSpeed Insights que puntuas >90.

## 5.3 Plan de lanzamiento

Estrategia de lanzamiento en 3 olas:

Semana 1 — Beta privada: Comparte con 5-10 contactos de confianza (gestores, abogados, empresarios conocidos). Pide feedback honesto y ofrece el informe gratis a cambio de un testimonial.

Semana 2-3 — Lanzamiento suave: Publica en LinkedIn (tu perfil personal, no página de empresa). Contacta gestorías y asesores fiscales de tu red ofreciendo un programa de afiliados (10-15% de comisión por cliente referido).

Semana 4+ — Crecimiento: Empieza a publicar contenido SEO. Considera Google Ads en keywords transaccionales (“valoración empresa online”, “cuánto vale mi empresa”) con un presupuesto de prueba de 200-300€/mes.

# Fase 6: Crecimiento y optimización

Una vez lanzado y con los primeros clientes, estas son las palancas de crecimiento:

## 6.1 Canal de partners/afiliados

Las gestorías y asesores fiscales son tu canal de distribución natural. Cada gestoría tiene decenas de clientes PYME que en algún momento necesitarán una valoración. Propón:

- Comisión del 15% por cada cliente referido que pague un informe.

- Página de aterrizaje personalizada para cada partner (ej: valoratuempresa.es/partner/gestoria-perez) para trackear conversiones.

- Material de marketing que puedan enviar a sus clientes: email template, tríptico PDF, etc.

## 6.2 Expansión de producto

Ideas para aumentar el ticket medio y la recurrencia:

- Valoración recurrente: Suscripción anual (99€/año) para recibir una valoración actualizada cada 6 meses. Útil para empresarios que quieren trackear el valor de su compañía.

- Informe sectorial: Informes periódicos sobre múltiplos de transacciones por sector en España. Monetizables por suscripción.

- Servicio Premium manual: Valoraciones a medida con un analista experto (tú o un colaborador) por 1.500-3.000€. Para casos complejos que requieren un análisis profundo.

# Checklist y timeline

| Sem. | Tarea | Coste | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprar dominio valoratuempresa.es | ~10€/año | Namecheap |
| 1 | Crear cuenta GitHub + Vercel | Gratis | GitHub + Vercel |
| 1 | Desplegar landing + app en Vercel | Gratis | Vercel |
| 1 | Configurar dominio custom | Incluido | Vercel + Namecheap |
| 2 | Crear cuenta Stripe + verificar | Gratis | Stripe |
| 2 | Integrar Stripe Checkout | Gratis | Stripe + React |
| 2 | Implementar generación de PDF | Gratis | React-PDF |
| 3 | Alta autónomo / consultar abogado | ~80€/mes | Seg. Social |
| 3 | Textos legales (privacidad, cookies) | 27-50€/año | Iubenda |
| 3 | Configurar analytics | Gratis | GA4 + Search Console |
| 3 | Beta privada con 5-10 contactos | Gratis | Email / WhatsApp |
| 4 | Lanzamiento en LinkedIn | Gratis | LinkedIn |
| 4 | Contactar gestorías para afiliados | Gratis | Email / teléfono |
| 4+ | Empezar contenido SEO (blog) | Gratis | Blog en Vercel |
| 4+ | Google Ads (opcional) | 200-300€/mes | Google Ads |

# Estimación económica del primer año

| Concepto | Conservador | Optimista |
| --- | --- | --- |
| Informes/mes (media año) | 15 | 40 |
| Ticket medio | 180€ (incl. IVA) | 200€ (incl. IVA) |
| Facturación mensual | 2.700€ | 8.000€ |
| Facturación anual | 32.400€ | 96.000€ |
| Costes operativos/año | ~1.500€ | ~3.000€ |
| Cuota autónomo/año | ~960€ | ~960€ |
| Beneficio antes IRPF | ~29.900€ | ~92.000€ |

Nota: Los costes operativos incluyen dominio, herramientas legales, y opcionalmente Google Ads. El margen operativo es >90% ya que es un producto digital sin costes variables significativos.

# Próximos pasos inmediatos

Las 5 acciones que deberías hacer esta semana para poner esto en marcha:

- Compra el dominio valoratuempresa.es en Namecheap (5 minutos).

- Crea cuenta en GitHub y Vercel y haz tu primer deploy del prototipo (1-2 horas).

- Crea cuenta en Stripe y empieza la verificación (10 minutos + 1-2 días de espera).

- Consulta tu contrato laboral para verificar que no hay cláusulas que te impidan tener este side project.

- Vuelve a esta conversación para que te ayude a integrar Stripe, generar el PDF y conectar las piezas.

🚀 Recuerda No necesitas tener todo perfecto para lanzar. Empieza con el MVP (landing + formulario + pago + resultado en pantalla), valida que hay demanda real, y luego itera. El informe PDF profesional, el blog SEO y los partners pueden venir en las semanas siguientes.